Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications

Campus des Cézeaux
1 rue de la Chébarde
TSA 60125
CS60026
63178 Aubières CEDEX

Laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis

I3S – UMR7271 – UNS CNRS 2000 Route des lucioles
06900 Sophia Antipolis

Rapport d'ingénieur
Projet de 3ème année
Filière : Génie Logiciel et Systèmes Informatiques

Utilisation de la plateforme Neuromorphic Computing Platform du Human Brain Project (HBP)

Présenté par Manon PREDHUMEAU et Justin GOUTEY

Responsable ISIMA	David HILL	Octobre 2016 - Mars 2017
Responsable professionnel	Alexandre MUZY	Projet de 120 heures

# Remerciements

Nous tenons à remercier notre responsable professionnel, M. Muzy, qui a encadré notre projet depuis le laboratoire de recherche I3S à Sophia Antipolis. Nos remerciements vont également à notre responsable ISIMA, M. Hill, pour ses conseils et sa présence tout au long de ce projet. Nous remercions enfin M. Miramond, pour sa présence et son aide technique durant nos réunions en début de projet.

# Résumé
Le Human Brain Project (HBP) de la Commission européenne vise à mettre en place une infrastructure de recherche pour une meilleure compréhension dans le domaine des neurosciences. Pour atteindre cet objectif, la communauté scientifique a accès à deux systèmes simulant le fonctionnement du cerveau: SpiNNaker et BrainScaleS. L’objectif de notre projet est de comparer ces plateformes neuromorphiques afin d'avoir un profil de chacune, référençant leur architecture, leurs performances et leur configurabilité. Nous avons fait des recherches approfondies sur les deux simulateurs pour comprendre leurs architectures matérielles et logicielles. Nous avons ensuite essayé de configurer les émulateurs disponibles pour tester des scripts Python décrivant des réseaux neuronaux sur nos ordinateurs personnels avant de les exécuter sur les plateformes distantes. Nous avons rencontré plusieurs problèmes: absence d'émulateur fonctionnel pour SpiNNaker, impossibilité de faire fonctionner correctement le simulateur BrainScaleS,... Nous avons réussi à exécuter un code représentant un réseau de neurones synfire chain sur SpiNNaker à partir de la plateforme web à disposition, mais nous n’avons pas accès à l'exécution détaillée. Les deux simulateurs semblent prometteurs, mais il est évident que SpiNNaker est à un stade supérieur de développement. Ainsi, nous nous sommes concentrés sur cette plateforme et avons obtenu des résultats intéressants mais insuffisants pour analyser les performances.
Mots-clés : Human Brain Project, SpiNNaker, BrainScaleS, plateformes neuromorphiques, Python

# Abstract
The Human Brain Project (HBP) is a European Commission flagship project and aims to implement a cutting-edge research infrastructure for a better understanding of brain and neuroscience. The HBP gives scientific community an access to two systems that emulate brain function: SpiNNaker and BrainScaleS. To make effective use of these systems, our project goal is to compare them to have a profile of each neuromorphic platform referencing their architecture, their performance and how configurable the system is. We have done some extensive research on both simulators to understand their hardware and software architectures. Then, we tried to setup available emulators to test some Python code on our personal laptops before running it on the real remote systems. We encountered several issues: there is no functional hardware emulator for SpiNNaker and we were unable to make the BrainScaleS simulator works properly. Finally, we managed to execute a code representing a synfire chain neural network on the SpiNNaker from the web platform, but we can not access the detailed execution. Both simulators seem to be promising but it is obvious that SpiNNaker is at a higher stage of development. Thus, we focused on this platform which gave us some interesting but insufficient results to analyze the performances.
Key words : Human Brain Project, SpiNNaker, BrainScaleS, neuromorphic platform, Python
# Table des matières

# Table des figures et illustrations
# Introduction
Dans le cadre de la dernière année à l’Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA), un projet de 120 heures doit être réalisé par les étudiants. Sous la tutelle de M. Muzy, chargé de recherche au CNRS, ce projet est en lien avec le Human Brain Project de la Commission Européenne et s'inscrit dans le cadre de travaux de recherche concernant deux calculateurs neuromorphiques : SpiNNaker et BrainScaleS. L’objectif de notre projet est de comparer ces deux plateformes simulant le fonctionnement du cerveau humain en comprenant leurs architectures matérielles et logicielles et en testant leurs performances.
Le Human Brain Project (HBP) est un projet scientifique majeur initié par la Commission européenne en 2013. Ce projet rassemble des milliers de scientifiques et vise à mettre en place une infrastructure de recherche simulant le fonctionnement du cerveau humain pour une meilleure compréhension dans le domaine des neurosciences cognitives. Depuis fin mars 2016, le HBP met à disposition de la communauté scientifique un accès à six plateformes collaboratives. Ces plateformes, constituées de matériel physique, d’outils logiciels de d’interfaces de programmation, sont destinées à aider les scientifiques dans les domaines des neurosciences, de la médecine et de l’informatique. Dans le cadre de notre projet, nous avons utilisé à la plateforme « Neuromorphic Computing », qui donne accès à deux systèmes neuromorphiques : SpiNNaker et BrainScaleS.
L’objectif de notre projet est de comparer ces deux plateformes et de dresser un profil de chacune en comprenant leur architecture et en testant leurs performances et leur degré de configurabilité. Dans un premier temps, nous avons effectué une étude approfondie des deux simulateurs pour comprendre leurs architectures matérielles et logicielles. Nous avons dans un second temps tenté d’utiliser les émulateurs disponibles afin de tester des codes de benchmarking simples sur nos ordinateurs personnels. Nous avons alors rencontré de nombreux obstacles : SpiNNaker ne dispose actuellement pas d'émulateur totalement fonctionnel et nous n’avons pas réussi à faire fonctionner correctement le simulateur pour BrainScaleS. Nous avons donc procédé directement à partir de la plateforme web Neuromorphic Computing afin d’exécuter un premier code représentant un réseau de neurones synfire chain sur SpiNNaker. Malheureusement, nous n’avons pas accès à l’exécution détaillée car la fonctionnalité est en cours de développement. Les résultats obtenus actuellement sont insuffisants pour analyser les performances de SpiNNaker.
Nous commencerons par présenter le contexte de ce projet, ses enjeux, ainsi que l'organisation que nous avons mise en place. Nous détaillerons ensuite la phase de comparaison des deux plateformes et de test des émulateurs. Enfin, nous verrons l’utilisation de la plateforme Neuromorphic Computing, le déroulement d’un job sur celle-ci et les résultats obtenus.
# Présentation du projet
## Contexte du projet
### Rappels sur les neurones biologiques
On considère qu’aujourd’hui en Europe, les pathologies liées à un dysfonctionnement cérébral constituent 35 % des maladies, générant un coût de plusieurs centaines de milliards d’euros chaque année. Ceci n’est pas étonnant au vu de la complexité du cerveau et de notre manque de compréhension de son fonctionnement malgré les avancées dans ce domaine. [1]
Le cerveau se compose de neurones, cellules nerveuses assurant la communication et le traitement d'informations. Ces neurones ont deux propriétés importantes: l'excitabilité, capacité de répondre aux stimulations et de les convertir en impulsions nerveuses, et la conductivité, capacité de transmettre les impulsions. La transmission de ces impulsions est réalisée par les synapses. Il s’agit d’une zone de contact reliant un neurone présynaptique à un neurone postsynaptique. Le nombre total de neurones dans un cerveau humain est estimé de 86 à 100 milliards(wikipdia, neurone) et il y a de 1 à plus de 100 000 synapses par neurone (10 000 en moyenne). De plus, les réseaux formés par les neurones et les synapses sont évolutifs et se réorganisent tout au long de la vie, ce qui est appelé la plasticité neuronale.
L’ensemble de ces comportements fait du cerveau humain un organe extrêmement complexe et l’on peut se demander si sa modélisation est réalisable et si elle a vraiment un sens. La communauté scientifique rêve depuis bien longtemps de comprendre les liens entre nos raisonnements, nos comportements, nos émotions et les milliards de signaux générés par nos neurones, sans atteindre ce but malgré de nouvelles découvertes régulières.

### Le Human Brain Project
C’est dans ce contexte que l'Europe et les États-Unis ont chacun mis en place un projet d'excellence dans le domaine des neurosciences. En 2013, la Commission Européenne a choisi le Human Brain Project (ou HBP) pour être l’une des deux Initiatives phare des Technologies Futures et Emergentes, soutenues par un milliard d’euros chacune, sur dix ans. Le HBP est prévu pour être réalisé en deux phases : la première de fin 2013 à mi-2016 et la seconde de mi-2016 à 2024 environ. Ce projet rassemble des milliers de scientifiques de 24 pays différents et a pour but la mise en place d’une infrastructure de recherche permettant de simuler le fonctionnement du cerveau humain pour une meilleure compréhension dans le domaine des neurosciences cognitives. Étant donnée la complexité du cerveau humain, le nombre de paramètres à explorer dans les simulations nécessite des processeurs hautement performants et une parallélisation massive des calculs.
Depuis fin mars 2016, le HBP est entré dans la seconde phase (phase opérationnelle) avec la mise à disposition pour la communauté scientifique d’un accès à six plateformes collaboratives de technologies de l'information et de la communication (TIC). Ces plateformes se composent de matériel de pointe, d'outils logiciels, de bases de données et d'interfaces de programmation. [site HBP]. Ce sont des plateformes collaboratives, les scientifiques sont appelés à les utiliser puis à partager leurs données et résultats pour les affiner et leur apporter de nouvelles fonctionnalités. Le but est d’aider les chercheurs à mettre en commun leur travail afin de progresser plus rapidement et plus efficacement en neurosciences, en médecine et en informatique.
Ces six plateformes HBP correspondent à :
- la plateforme neuro-informatique, pour le traitement de données en neuroscience,
- la plateforme de simulation du cerveau,
- la plateforme informatique haute performance, pour le calcul, l’analyse et le stockage de simulations complexes,
- la plateforme informatique médicale, orientée sur les données de patients réels et les maladies neurocérébrales,
- la plateforme informatique neuromorphique, pour l’accès à des calculateurs neuromorphiques.
- la plateforme Neurorobotics, qui permet de tester des modèles virtuels du cerveau en les connectant à des environnements de robots simulés.
Toutes les plateformes sont accessibles via un portail web : le Collab HBP. Pour y accéder, les utilisateurs doivent s’inscrire et ont ensuite accès à des tutoriels, de la documentation, un forum ainsi qu’au travail des autres utilisateurs s’il est public. Selon les plateformes, il est nécessaire de fournir des documents attestant son identité pour utiliser soi-même les matériels et logiciels mis à disposition. Ces plateformes sont en évolution constante, au fil des améliorations apportées par les développeurs. Un grand nombre de fonctionnalités sont prévues ou en cours de développement.

## Sujet détaillé

## Organisation mise en place

Documentation a pris 2 mois de plus que prévu car beaucoup de docs pour SpiNNaker.
Test plateformes --> échec --> besoin de demande accès à plateformes réelles.
Projet a pris une nouvelle orientation.
Accès a pris beaucoup de temps au lieu de réfléchir à des codes de benchmarking puis d'implémenter ces codes en Python et d'analyser les performances.
Nous avons poursuivi le travail de documentation, tout en essayant d'accéder à la plateforme web. Demande de papiers identité (dur de réunir les papiers de tout le monde), création collaboration, ... 1 mois et demi
Test de la plateforme (juste pour SpiNNaker)
Problème: pas de fichiers de rapport en sortie de l'exécution: pas d'analyse de performance possible.
Rédaction rapport et préparation soutenance.
Organisation:
Répartition du travail avec Justin-BrainscaleS et Manon-SpiNNaker.
Mail une fois par semaine environ pour tenir au courant des avancées. Contacts réguliers par mail avec M. Muzy à Sophia Antipolis et M. Hill. Demandes fréquentes de précision aux administrateurs du SpiNNaker et de la plateforme web à Manchester. Réunions: au départ une réunion tous les dix jours environ. Au vu de nos emplois du temps et de l'avancement dans le projet, espacement des réunions.
Rédaction de compte-rendus réguliers pour résumer documentation et articles lus.
# Comparaison des deux plateformes
## Phase de documentation
Ce projet nous a amené à nous documenter sur deux plateformes de simulations matériel de réseaux de neurones biologiques : BrainScaleS et SpiNNaker.
### BrainScaleS
Le système BrainScales de simulation de réseau de neurones biologiques est développé par une équipe de chercheurs basé à Heidelberg en Allemagne.
#### Presentation
Le système BrainScale est une architecture physique de simulation de neurones biologiques. Concrêtement, il se compose de 20 modules neuromorphiques, d'une infrastructure d'alimentation élelctrique et d'un cluster de calcul dédié à la gestion des module et à l'établissement de l'environnement de simulation.

#### Les modules neuromorphiques
Chaque module neuromorphique constituant le système BrainScale se décompose comme sur la figure suivante:

Une simulation neuronale par ce matériel évolue plus rapidement que l’équivalent biologique d’un ordre de grandeur de 10^3 à 10^5 suivant le paramétrage du système. Ceci permet une simulation plus économe en énergie par rapport aux simulations de réseaux neuronaux classiques.
En outre, la plaquette dispose d’un système de gestion d’évènements de simulation asynchrone et de 48 puces FPGA dédiées à la communication avec le système de gestion de la simulation et avec d’autres plaquettes neuromorphiques.
Au niveau simulation, cette plaquette neuromorphique peut simuler 196 608 neurones et prêt de 44 millions de synapses.

#### Utilisation du système
Premiers tests : sL’utilisation du système BrainScaleS se fait par l’intermédiaire de l’écriture de scripts Python et de l’API PyNN. Ces scripts permettent de paramétrer la simulation (vitesse, nombre de neurones …)imulation du hardware

#### Logiciel de simulation du hardware
ESS (Executable System Software) est un logiciel qui permet de simuler le système physique BrainScale dans le but de tester des petites simulations neuronales avant de passer à l’échelle sur le hardware du système BrainScale. Ce logiciel est programmé en C++/SystemC.
Ce logiciel peut être installé à partir des sources ou à l’aide de Docker.
Son utilisation se fait de la même manière que le BrainScaleS System, c’est-à-dire par l’intermédiaire des scripts Python utilisant l’API PyNN.
=> impossibilité de le faire fonctionner
=> contact avec l'équipe d'heidelberg pour pourvoir cloner le projet et le compiler sur une VM => problème pour faire fonctionner PyNN => l'interpreteur python n'arrive pas à trouver les modules dans l'installation
### SpiNNaker
Nous allons ici présenter le calculateur SpiNNaker (Universal Spiking Neural Network Architecture).

## Tests de simulation du hardware
### BrainscaleS
### SpiNNaker

## Recentrage sur Spinnaker
# Test de la plate-forme, utilisation et résultats

# Conclusion
Projet dans un contexte de recherche. Nous avons eu à "dégrossir" le travail.
Recherche de documentation longue et fastiduieuse car les deux extremes : 0 doc / une énorme masse d’articles et de doc, pas tjr à jour. Tests emulateurs : problemes installation ou non dispo. Enfin, test de la plateforme web.
Beaucoup de choses annoncées dans la doc mais peu réalisées sur la plateforme. Plus de fonctions et de libertés si utilisation d'une carte personnelle.
Futur: Comment on pourrait compiler nos propres données d'exec (mémoire, etc.) ?
Soit accès direct à spinnaker (ou à une carte qu'on achèterait, a petite échelle) soit ça va être difficile d'analyser les résultats car admins ne donnent pas assez de détails pour analyse de perf…
acheter une carte ? Comparer les modèles de cartes existants.
Stage de Justin

# Bibliographie
1 :http://parisinnovationreview.com/2011/10/03/mysteres-cerveau/
https://electronicvisions.github.io/hbp-sp9-guidebook/index.html
http://spinnakermanchester.github.io/docs
http://apt.cs.manchester.ac.uk/projects/SpiNNaker

# Lexique